АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН»

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.10.2015 г.								      	№ 612

Экз. № ____

р.п. Тереньга

Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Тереньгульское городское поселение» на 2016-2018 годы»

Администрация муниципального образования «Тереньгульский район»

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Тереньгульское городское поселение» на 2016-2018 годы».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации района – руководителя аппарата Головко Андрея Александровича.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в информационном бюллетене «Вестник района».

Глава администрации муниципального

образования «Тереньгульский район»				         И.А. Самойлов

0480*

Утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Тереньгульский район» 19.10.2015 № 612

Муниципальная программа

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Тереньгульское городское поселение» на 2016-2018 годы

Паспорт муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в  муниципальном образовании «Тереньгульское городское поселение» на 2016-2018 годы»

| Наименование муниципальной программы | муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Тереньгульское городское поселение» на 2016-2018 годы (далее – муниципальная программа). |
| --- | --- |
| Заказчик муниципальной программы (заказчик – координатор муниципальной программы) | Администрация муниципального образования «Тереньгульский район» |
| Соисполнители муниципальной программы | - управление ТЭР, ЖКХ; - управление строительства, архитектуры и дорожной деятельности. |
| Подпрограммы муниципальной программы | - подпрограмма «Чистая вода» муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» на 2016-2018 годы; - подпрограмма «Газификация населённых пунктов муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» на 2016-2018 годы» |
| Цели и задачи муниципальной программы | цели: - улучшение уровня жизни населения и повышение качества предоставления коммунальной услуги (водоснабжение) за счёт ремонта, строительства и реконструкции систем водоснабжения; - повышение комфортности проживания населения муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» за счёт использования сетевого природного газа для предоставления коммунальных услуг надлежащего качества. |
|  | задачи: - обновление основных средств водопроводного хозяйства, обеспечение необходимой технологической надёжности систем питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения за счёт ремонта, строительства и реконструкции систем водоснабжения; - пропаганда и воспитание энергосберегающего поведения граждан, активное вовлечение всех групп потребителей в решение проблем энергосбережения и повышения энергетической эффективности; - создание технической возможности для сетевого газоснабжения и развития газификации населённых пунктов муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» путём реализации мероприятий по строительству внутрипоселковых газопроводов; обеспечение возможности пользования сетевым природным газом потребителей. |
| Целевые индикаторы муниципальной программы | - протяжённость отремонтированных, построенных и реконструированных водопроводных сетей на 2,99 %; - целевые индикаторы определены постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» - увеличение на 3 газифицированных населённых пункта (с. Назайкино, с. Федькино, с. Байдулино). |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | срок реализации муниципальной программы – 2016 -2018 годы; этапы реализации муниципальной программы не предусмотрены. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по этапам и годам реализации | объём финансирования муниципальной программы из бюджета муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» составляет 2902,64 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год – 316,5 тыс. рублей; 2017 год – 1319,92 тыс. рублей; 2018 год – 1266,22 тыс. рублей. |
| Ожидаемый эффект от реализации муниципальной программы | - повышение уровня обеспеченности населения сельских населённых пунктов питьевой водой на 2,99 % процента; - повышение уровня газификации населенных пунктов муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» на 56,6 процента |

1. Введение. Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная программа  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в  муниципальном образовании «Тереньгульское городское поселение» на 2016-2018 годы»

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Тереньгульское городское поселение» на 2016-2018 годы» разработана в соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Тереньгульский район» от 20.08.2013 № 509 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальной программы администрации муниципального образования «Тереньгульский район».

Разработка и реализация муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Тереньгульское городское поселение» на 2016-2018 годы»  необходима в целях обеспечения стабильности и качества предоставления услуг по водоснабжению, энергосбережению, газоснабжению в муниципальном образовании «Тереньгульское городское поселение».

Можно выделить ряд вопросов, требующих незамедлительного решения: существенный износ основных средств водопроводного хозяйства, технологическая сложность в осуществлении подготовки и подачи воды соответствующего качества жителям населённых пунктов, несоответствие проб воды источников водоснабжения требуемым нормативам, отсутствие в поселении производственных баз и квалифицированных специалистов для производства работ по эксплуатации и модернизации объектов водопроводного хозяйства.

Кроме необходимости повышения уровня газификации, существует проблема обеспечения сетевым природным газом строящихся объектов и намечаемых к реализации инвестиционных проектов в области промышленности.

2. Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Тереньгульское городское поселение» на 2016-2018 годы»

Целями муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в  муниципальном образовании «Тереньгульское городское поселение» на 2016-2018 годы» являются:

- улучшение уровня жизни населения и повышение качества предоставления коммунальной услуги (водоснабжение) за счёт ремонта, строительства и реконструкции систем водоснабжения;

- обновление основных средств водопроводного хозяйства, обеспечение необходимой технологической надёжности систем питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения за счёт ремонта систем водоснабжения.

- создание технической возможности для сетевого газоснабжения и развития газификации населённых пунктов муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» путём реализации мероприятий по строительству внутрипоселковых газопроводов;

обеспечение возможности пользования сетевым природным газом потребителей;

Значения целевых индикаторов представлены в приложении № 1 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Тереньгульское городское поселение» на 2016-2018 годы»Методика сбора исходной информации и расчёта целевых индикаторов представлена в приложении № 2 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Тереньгульское городское поселение» на 2016-2018 годы»

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в  муниципальном образовании «Тереньгульское городское поселение» на 2016-2018 годы»

Срок реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Тереньгульское городское поселение» на 2016-2018 годы»

4. Система мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Тереньгульское городское поселение» на 2016-2018 годы»

Система мероприятий представлена в приложении № 3 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в  муниципальном образовании «Тереньгульское городское поселение» на 2016-2018 годы»

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Тереньгульское городское поселение» на 2016-2018 годы»

Финансирование муниципальной подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в  муниципальном образовании «Тереньгульское городское поселение» на 2016-2018 годы» осуществляется за счёт средств бюджета муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» в сумме 2902,644 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий по ремонту водопроводных сетей, по газификации населенных пунктов планируется привлечение межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области (при утверждении областного бюджета).

6. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Тереньгульское городское поселение» на 2016-2018 годы»

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Тереньгульское городское поселение» на 2016-2018 годы» позволит:

сократить объём водопроводных сетей, требующих ремонта на 2,99 %;

Достижение результатов будет иметь социально-экономические последствия, в том числе в обеспечении технологической надёжности работы систем жилищно-коммунального хозяйства и повышение качества жизни населения в сельских населённых пунктах.

Выполнение мероприятий настоящей программы позволит получить результаты в социальной сфере:

- уровень газификации территории муниципального образования «Тереньгульское городское поселение»  повысится на 56,6 процента. Эффективность реализации настоящей подпрограммы будет ежегодно оцениваться администрацией муниципального образования «Тереньгульский район».

7. Организация управления муниципальной программой «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в  муниципальном образовании «Тереньгульское городское поселение» на 2016-2018 годы»

Управление муниципальной программой «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в  муниципальном образовании «Тереньгульское городское поселение» на 2016-2018 годы» и контроль за ходом её реализации осуществляется администрацией муниципального образования «Тереньгульский район» в лице Первого заместителя Главы администрации муниципального образования «Тереньгульский район» А.А.Головко и в соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Тереньгульский район» от 20.08.2013 № 509 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования «Тереньгульский район».

Приложение №1 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Тереньгульское городское поселение» на 2016-2018 годы»

Значения целевых индикаторов муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Тереньгульское городское поселение» на 2016-2018 годы»

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Муниципальная подпрограмма «Чистая вода» на 2016-2018 годы» муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» |
| 1.1. | Протяжённость построенных, отремонтированных и реконструированных водопроводных сетей | км | 1,25 | 0,9 | 0 |
| 2. Муниципальная подпрограмма «Газификация населённых пунктов муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» на 2016-2018 годы» |
| 2.1. | Количество газифицированных населённых пунктов | Кол-во населённых пунктов | 0 | 1 | 2 |

Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Тереньгульское городское поселение» на 2016-2018 годы»

МЕТОДИКА

сбора исходной информации и расчёта целевых индикаторов

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Тереньгульское городское поселение» на 2016-2018 годы»

Целевые индикаторы муниципальной подпрограммы «Чистая вода» муниципального образования «Тереньгульское городское поселение»  на 2016-2018 годы» (далее – муниципальная подпрограмма) определяются расчётным методом с учётом документов, подтверждающих завершение работ, определённых мероприятиями муниципальной подпрограммы «Чистая вода» муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» на 2016-2018 годы»:

1. Протяжённость отремонтированных водопроводных сетей определяется с учётом документов, подтверждающих завершение работ по ремонту водопроводных сетей.

Целевые индикаторы  подпрограмма  «Газификация населённых пунктов муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» на 2016-2018 годы» (далее – муниципальная подпрограмма) определяются расчётным методом на основе данных государственного статистического наблюдения, данных муниципального образования, газораспределительных организаций с учётом документов, подтверждающих завершение работ, определённых мероприятиями государственной программы:

1. Протяжённость введённых в эксплуатацию газораспределительных сетей определяется на основе данных муниципального образования по   внутрипоселковым газопроводам, построенных и введённых в эксплуатацию в рамках реализации муниципальной программы, с представлением информации о наличии разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.

2. Количество газифицированных населённых пунктов.

Значение целевого индикатора определяется согласно данным территориального органа  Федеральной службы государственной статистики по Ульяновской области.

3. Доля  населённых пунктов, обеспеченных сетевым природным газом, в общем количестве населённых пунктов, подлежащих газификации.

Значение целевого индикатора  рассчитывается по формуле:

Кнп

Днп = ––––– x 100, где:

ОКнп

Днп – доля  населённых пунктов, обеспеченных сетевым природным газом (%);

Кнп – количество населённых пунктов, обеспеченных сетевым природным газом. Значение показателя определяется согласно данным территориального органа  Федеральной службы государственной статистики по Ульяновской области;

Окнп – количество населённых пунктов, имеющих техническую возможность газификации сетевым природным газом, на конец отчётного периода. Значение показателя определяется по данным мониторинга, проводимого управлением строительства, архитектуры и дорожной деятельности и отчётности управления по вопросам городского поселения.

Расчёт  целевого показателя производится один раз в год.

4. Уровень газификации природным газом территории Ульяновской области.

Значение целевого индикатора рассчитывается по формуле:

ГДК

УГ = ––––––, где:

ОДК

УГ – уровень газификации сетевым природным газом жилищного фонда, подлежащего газификации в Ульяновской области (%);

ГДК – количество индивидуальных жилых домов и квартир в многоэтажных домах, оборудованных газовыми плитами, подключёнными к сетевому газоснабжению в Ульяновской  области, на конец отчётного периода. Значение показателя определяется по данным мониторинга, проводимого управлением строительства, архитектуры и дорожной деятельности и отчётности управления по вопросам городского поселения;

ОДК – количество индивидуальных жилых домов и квартир в многоэтажных домах согласно данным территориального органа  Федеральной службы государственной статистики по Ульяновской области.

Расчёт целевого индикатора производится один раз в год.

Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Тереньгульское городское поселение» на 2016-2018 годы»

Система мероприятий муниципальной подпрограммы «Чистая вода» муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» на 2016-2018 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Общий объём необходимых финансовых средств на ремонт ные работы (тыс.руб) | планируется привлечение межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области в рамках реализации подпрограммы «Чистая вода» государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» на 2014-2018 годы, утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/411-П» *(при утверждении областного бюджета) | объём финансовых средств на ремонтные работы из бюджета муниципального образования «Тереньгульский район» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2016 год |
| 1 | с. Байдулино. Ремонт участка водопровода от каптажа до ул. Лесная, протяжённость-350 м. Ǿ110 Установка частотно-регулируемого электропривода | 350,0 80,0 | 332,5 76,0 | 17,5 4,0 |
| 2 | с. Федькино. Ремонт участка водопровода по ул.Новая, протяжённость-600 м Ǿ110 | 600,0 | 570,0 | 30,0 |
| 3 | р.п. Тереньга. Ремонт участка водопровода от ул.Ульяновская до ул.Дзержинская, протяжённость-300 м Ǿ 110 | 300,0 | 285,0 | 15,0 |
|  | Итого: | 1330,0 | 1263,5 | 66,5 |
| 2017 год |
| 4. | с.т. Молвино.Ремонт участка водопровода по ул.Железнодорожная, протяжённость-600 м Ǿ 63 | 450,0 | 425,5 | 24,5 |
| 5. | р.п. Тереньга. Ремонт участка водопровода по ул.Луговая, протяжённость-300 м Ǿ 110 Установка частотно-регулируемого электропривода на центральном водозаборе | 300,0 700,0 | 285,0 665,0 | 15,0 35,0 |
|  | Итого: | 1450,0 | 1375,5 | 74,5 |
| 2018 год |
| 6. |  |  |  |  |
| Всего | 2780,0 | 2639,0 | 141,0 |

* - сумма областных привлеченных денежных средств будет уточнена при подписании Соглашения между администрацией муниципального образования «Тереньгульский район» и Министерством строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области.

Перечень

объектов  газоснабжения муниципального образования «Тереньгульское городское поселение»

предполагаемых для включения в подпрограмму «Газификация населённых пунктов муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» на 2016-2018 годы»

| № п/п | Наименование населённого пункта | Наименование мероприятия | Год реализации | Общий объём необходимых финансовых средств на ремонтные работы (тыс.руб.) | планируется привлечение межбюджетных трансфертов (при утверждении областного бюджета) (тыс.руб.) | Софинансирование из бюджета МО (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Назайкино | Проведение повторной государственной экспертизы ПСД внутрипоселкового газопровода низкого и среднего давления | 2016 | 250,0 |  | 250,0 |
| 2 | с. Назайкино | Строительство внутрипоселкового газопровода низкого и среднего давления | 2017 | 10 698,07 | 10 163,16 | 534,91 |
| 3 | с. Федькино | Выполнение проектно –изыскательских работ и проведение государственной экспертизы внутрипоселкового газопровода низкого и среднего давления | 2017 | 7 384,2 | 7 014,99 | 369,21 |
| 4 | с. Байдулино | Выполнение проектно –изыскательских работ и проведение государственной экспертизы внутрипоселкового газопровода низкого и среднего давления | 2017 | 6 825,9 | 6 484,6 | 341,3 |
| 5 | с. Федькино | Строительство внутрипоселкового газопровода низкого и среднего давления | 2018 | 13 999,43 | 13 299,55 | 699,88 |
| 6 | с. Байдулино | Строительство внутрипоселкового газопровода низкого и среднего давления | 2018 | 11 327,92 | 10 761,58 | 566,34 |
| Всего |  | 2016-2018 | 50 485,52 | 47 723,88 | 2761,64 |

| № п/п | Год реализации | Общий объём необходимых финансовых средств на ремонтные работы (тыс.руб.) | планируется привлечение межбюджетных трансфертов (при утверждении областного бюджета) (тыс.руб.) | Софинансирование из бюджета МО (тыс.руб.) | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2016 | 250,0 |  | 250,0 | 250,0 |
| 2 | 2017 | 24908,17 | 23662,75 | 1245,42 | 49816,34 |
| 3 | 2018 | 25327,35 | 24061,13 | 1266,22 | 50654,7 |
| Всего | 50485,52 | 47723,88 | 2761,64 | 100971,04 |

Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Тереньгульское городское поселение» на 2016-2018 годы»

Ожидаемый эффект от реализации муниципальной подпрограммы «Чистая вода» муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» на 2016-2018 годы»

| № п/п | Наименование показателя | Промежуточные значения показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | Итого: |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1. | Сокращение объёма водопроводных сетей, требующих ремонта (%) | 1,7 | 1,29 | 0 | 2,99 |

Ожидаемый эффект от реализации муниципальной подпрограммы «Газификация населённых пунктов муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» на 2016-2018 годы»

| № п/п | Наименование показателя | Промежуточные значения показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | Итого: |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1. | Сокращение по поселению не газифицированных домовладений в населенных пунктов (%) | 0 | 6,7 | 49,9 | 56,6 |

Паспорт муниципальной подпрограммы «Чистая вода» муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» на 2016-2018 годы»

| Наименование муниципальной программы | муниципальная подпрограммы «Чистая вода» муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» на 2016-2018 годы»» (далее – муниципальная программа). |
| --- | --- |
| Заказчик муниципальной программы (заказчик – координатор муниципальной программы) | Администрация муниципального образования «Тереньгульский район» |
| Соисполнители муниципальной программы | управление ТЭР, ЖКХ администрации муниципального образования «Тереньгульский район»; - управление строительства, архитектуры и дорожной деятельности. |
| Цели и задачи муниципальной программы | цели: улучшение уровня жизни населения и повышение качества предоставления коммунальной услуги (водоснабжение) за счёт ремонта систем водоснабжения; повышение комфортности проживания населения муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» |
|  | задачи: обновление основных средств водопроводного хозяйства, обеспечение необходимой технологической надёжности систем питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения за счёт ремонта систем водоснабжения |
| Целевые индикаторы муниципальной программы | увеличение протяжённости отремонтированных водопроводных сетей на 2,99 % |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | срок реализации муниципальной программы – 2016-2018 годы; этапы реализации муниципальной программы не предусмотрены. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по этапам и годам реализации | объём финансирования муниципальной программы из бюджета муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» составляет 2780,0 рублей, в том числе: 2016 год – 66,5 тыс. рублей 2017 год – 74,5 тыс. рублей 2018 год – 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемый эффект от реализации муниципальной программы | сокращение объёма водопроводных сетей, требующих ремонта на 2,99 %. |

1. Введение. Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная подпрограмма «Чистая вода» муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» на 2016-2018 годы».

Муниципальная подпрограмма «Чистая вода» муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» на 2016-2018 годы» разработана в соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Тереньгульский район» от 20.08.2013 № 509 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальной программы администрации муниципального образования «Тереньгульский район».

Разработка и реализация муниципальной подпрограммы «Чистая вода» муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» на 2016-2018 годы» необходима в целях обеспечения стабильности и качества предоставления услуг по водоснабжению, а также развития водопроводного хозяйства в муниципальном образовании «Тереньгульское городское поселение».

Можно выделить ряд вопросов, требующих незамедлительного решения: существенный износ основных средств водопроводного хозяйства, технологическая сложность в осуществлении подготовки и подачи воды соответствующего качества жителям населённых пунктов, несоответствие проб воды источников водоснабжения требуемым нормативам, отсутствие в поселении производственных баз и квалифицированных специалистов для производства работ по эксплуатации и модернизации объектов водопроводного хозяйства.

2. Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной подпрограммы «Чистая вода» муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» на 2016-2018 годы»

Целями муниципальной подпрограммы «Чистая вода» муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» на 2016-2018 годы» являются:

- улучшение уровня жизни населения и повышение качества предоставления коммунальной услуги (водоснабжение) за счёт ремонта систем водоснабжения.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

- обновление основных средств водопроводного хозяйства, обеспечение необходимой технологической надёжности систем питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения за счёт ремонта систем водоснабжения.

Значения целевых индикаторов муниципальной подпрограммы «Чистая вода» муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» на 2016-2018 годы» представлены в приложении № 1 к муниципальной подпрограмме «Чистая вода» муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» на 2016 годы».

Методика сбора исходной информации и расчёта целевых индикаторов муниципальной подпрограммы «Чистая вода» муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» на 2016-2018 годы» представлена в приложении № 2 к муниципальной подпрограмме ««Чистая вода» муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» на 2016-2018 годы».

3. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы «Чистая вода» муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» на 2016-2018 годы»

Срок реализации муниципальной подпрограммы «Чистая вода» муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» на 2016-2018 годы»– 2016-2018 годы. Организация выполнения муниципальной подпрограммы «Чистая вода» муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» на 2016-2018 год» не требует выделения отдельных её этапов.

4. Система мероприятий муниципальной подпрограммы «Чистая вода»

муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» на 2016-2018 годы»

Система мероприятий муниципальной подпрограммы «Чистая вода» муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» на 2016-2018 годы» представлена в приложении № 3 к муниципальной подпрограмме «Чистая вода» муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» на 2016-20185 годы».

5. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы «Чистая вода» муниципального образования «Тереньгульское городское поселение»  на 2016-2018 годы»

Финансирование муниципальной подпрограммы «Чистая вода» муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» на 2016-2018 годы» осуществляется за счёт средств бюджета муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» в сумме 2780,0 рублей, в том числе:

2016 год – 66,5 тыс. рублей

2017 год – 74,5 тыс. рублей

2018 год – 0,0 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий по ремонту водопроводных сетей планируется привлечение межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области в рамках реализации подпрограммы «Чистая вода» государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» на 2014-2018 годы, утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/411-П.» (при утверждении областного бюджета).

6. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий

муниципальной подпрограммы «Чистая вода» муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» на 2016-2018 годы»

Реализация мероприятий муниципальной подпрограммы «Чистая вода» муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» на 2016-2018 годы» позволит:

сократить объём водопроводных сетей, требующих ремонта на 2,99 %;

Достижение результатов будет иметь социально-экономические последствия, в том числе в обеспечении технологической надёжности работы систем жилищно-коммунального хозяйства и повышение качества жизни населения в сельских населённых пунктах.

Ожидаемый эффект от реализации муниципальной подпрограммы «Чистая вода» муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» на 2016-2018 годы» представлен в приложении № 4 к муниципальной подпрограммы «Чистая вода» муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» на 2016-2018 годы».

7. Организация управления муниципальной подпрограммы «Чистая вода» муниципального образования «Тереньгульское городское поселение»  на 2016-2018 годы»

Управление муниципальной подпрограммой «Чистая вода» муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» на 2016-2018 годы» и контроль за ходом её реализации осуществляется администрацией муниципального образования «Тереньгульский район» в лице начальника управления ТЭР, ЖКХ Лазаричева Александра Владимировича, начальника управления строительства, архитектуры и дорожной деятельности Новиковой Светланы Витальевны и в соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Тереньгульский район» от 20.08.2013 № 509 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования «Тереньгульский район».

Приложение №1 к муниципальной подпрограмме «Чистая вода муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» на 2016-2018 годы»

Значения целевых индикаторов муниципальной подпрограммы «Чистая вода» муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» на 2016-2018 годы»

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная подпрограмма «Чистая вода» муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» на 2016-2018 годы» |
| 1. | Протяжённость построенных, отремонтированных и реконструированных водопроводных сетей | км | 1,25 | 0,9 | 0 |

Приложение №2 к муниципальной подпрограмме «Чистая вода муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» на 2016-2018 годы»

МЕТОДИКА

сбора исходной информации и расчёта целевых индикаторов

муниципальной подпрограммы «Чистая вода» муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» на 2016-2018 годы»

Целевые индикаторы муниципальной программы «Чистая вода» муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» на 2016-2018 годы» (далее – муниципальная программа) определяются расчётным методом с учётом документов, подтверждающих завершение работ, определённых мероприятиями муниципальной программы «Чистая вода» муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» на 2016-2018 годы»:

1. Протяжённость отремонтированных водопроводных сетей определяется с учётом документов, подтверждающих завершение работ по ремонту водопроводных сетей.

Приложение №3 к муниципальной подпрограмме «Чистая вода муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» на 2016-2018 годы»

Система мероприятий муниципальной подпрограммы «Чистая вода» образования «Тереньгульское городское поселение» на 2016-2018 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Общий объём необходимых финансовых средств на ремонт ные работы (тыс.руб) | планируется привлечение межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области в рамках реализации подпрограммы «Чистая вода» государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» на 2014-2018 годы, утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/411-П» *(при утверждении областного бюджета) | объём финансовых средств на ремонтные работы из бюджета муниципального образования «Тереньгульский район» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2016 год |
| 1 | с. Байдулино Ремонт участка водопровода от каптажа до ул. Лесная, протяжённость-350 м. Ǿ110 Установка частотно-регулируемого электропривода | 350,0 80,0 | 332,5 76,0 | 17,5 4,0 |
| 2 | с. Федькино. Ремонт участка водопровода по ул.Новая, протяжённость-600 м Ǿ110 | 600,0 | 570,0 | 30,0 |
| 3 | р.п. Тереньга. Ремонт участка водопровода от ул.Ульяновская до ул.Дзержинская, протяжённость-300 м Ǿ 110 | 300,0 | 285,0 | 15,0 |
|  | Итого: | 1330,0 | 1263,5 | 66,5 |
| 2017 год |
| 4. | с.т. Молвино.Ремонт участка водопровода по ул.Железнодорожная, протяжённость-600 м Ǿ 63 | 450,0 | 425,5 | 24,5 |
| 5. | р.п. Тереньга Ремонт участка водопровода по ул.Луговая, протяжённость-300 м Ǿ 110 Установка частотно-регулируемого электропривода на центральном водозаборе | 300,0 700,0 | 285,0 665,0 | 15,0 35,0 |
|  | Итого: | 1450,0 | 1375,5 | 74,5 |
| 2018 год |
| 6. |  |  |  |  |
| Всего | 2780,0 | 2639,0 | 141,0 |

- - сумма областных привлеченных денежных средств будет уточнена при подписании Соглашения между администрацией муниципального образования «Тереньгульский район» и Министерством строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области.

Приложение №4 к муниципальной подпрограмме «Чистая вода муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» на 2016-2018 годы»

Ожидаемый эффект от реализации муниципальной подпрограммы «Чистая вода» муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» на 2016-2018 годы»

| № п/п | Наименование показателя | Промежуточные значения показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | Итого: |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1. | Сокращение объёма водопроводных сетей, требующих ремонта (%) | 1,7 | 1,29 | 0 | 2,99 |

Паспорт муниципальной подпрограммы «Газификация населённых пунктов муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» на 2016-2018 годы»

| Наименование муниципальной подпрограммы | муниципальная подпрограмма «Газификация населённых пунктов муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» на 2016-2018 годы» (далее – муниципальная подпрограмма). |
| --- | --- |
| Заказчик муниципальной подпрограммы (муниципальный заказчик –координатор муниципальной подпрограммы) | Администрация муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» |
| Соисполнители муниципальной программы | - управление строительства, архитектуры и дорожной деятельности. |
| Цели и задачи муниципальной подпрограммы | цели: - повышение комфортности проживания населения муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» за счёт использования сетевого природного газа для предоставления коммунальных услуг надлежащего качества. |
|  | задачи: - создание технической возможности для сетевого газоснабжения и развития газификации населённых пунктов муниципального образования «Тереньгульский район» путём реализации мероприятий по строительству внутрипоселковых газопроводов; обеспечение возможности пользования сетевым природным газом потребителей; |
| Целевые индикаторы муниципальной подпрограммы | - увеличение на 3 газифицированных населённых пункта (с. Назайкино, с. Федькино, с. Байдулино). |
| Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы | срок реализации муниципальной подпрограммы – 2016-2018 годы; этапы реализации муниципальной подпрограммы не предусмотрены. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы с разбивкой по годам реализации | объём финансирования муниципальной программы из бюджета муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» составляет 2761,64 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год – 250,0 тыс. рублей; 2017 год – 1245,42; 2018 год – 1266,22. |
| Ожидаемый эффект от реализации муниципальной программы | - повышение уровня газификации территории муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» на 56,6 процента |

1. Введение. Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная подпрограмма «Газификация населённых пунктов муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» на 2016-2018 годы»

Подпрограмма разработана в соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Тереньгульский район» от 20.08.2013 № 509 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальной программы администрации муниципального образования «Тереньгульский район».

Необходимость разработки и реализации Подпрограммы обусловлена низким уровнем социально-экономического развития не газифицированных территорий муниципального образования «Тереньгульское городское поселение», трудностями в развитии новых производств без эффективного источника энергии - газа.

Подпрограммой определяются направления деятельности по газификации на 2016-2018 годы, источники и объемы финансирования, заказчики и исполнители проводимых работ и получаемые в результате эффекты экономического, социального и иного характера.

Деятельность по газификации окажет положительное влияние на развитие экономики МО «Тереньгульское городское поселение», на совершенствование технологической базы в производственной сфере и социально-бытовом секторе, позволит повысить уровень жизни населения.

## 2. Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы

Целями муниципальной подпрограммы «Газификация населённых пунктов муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» на 2016-2018 годы» являются:

- повышение комфортности проживания населения муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» за счёт использования сетевого природного газа для предоставления коммунальных услуг надлежащего качества.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

- создание технической возможности для сетевого газоснабжения и развития газификации населённых пунктов  муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» путём реализации мероприятий по строительству внутрипоселковых газопроводов;

обеспечение возможности пользования сетевым природным газом потребителей.

Значения целевых индикаторов представлены в приложении № 1 к муниципальной подпрограмме «Газификация населённых пунктов муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» на 2016-2018 годы».

Методика сбора исходной информации и расчёта целевых индикаторов представлена в приложении № 2 к муниципальной подпрограмме «Газификация населённых пунктов муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» на 2016-2018 годы».

## 3. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы

Срок реализации муниципальной подпрограммы – 2016-2018 годы. Организация выполнения муниципальной подпрограммы не требует выделения отдельных её этапов и проводится в рамках плана-графика синхронизации с открытым акционерным обществом "Газпром".

## 4. Система мероприятий муниципальной подпрограммы

Система мероприятий муниципальной подпрограммы представлена в приложении № 3.

## 5. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

Общий объём необходимых финансовых средств на реализацию муниципальной подпрограммы за счет муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» составляет 2761,64 тыс. рублей.

## По оставшейся сумме планируется привлечение межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области в рамках реализации подпрограммы «Газификация населённых пунктов Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Ульяновской области» на 2014-2018 годы, утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/411-П..(при утверждении областного бюджета).

## 6. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий

## муниципальной подпрограммы

## Реализация мероприятий муниципальной подпрограммы позволит:

- повысить уровень газификации территории муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» повысится на 56,6 процента. Эффективность реализации настоящей подпрограммы будет ежегодно оцениваться администрацией муниципального образования «Тереньгульский район».

Ожидаемый эффект от реализации муниципальной программы представлен в приложении № 4 к муниципальной подпрограмме.

## 7. Организация управления муниципальной программой

Управление муниципальной программой и контроль за ходом её реализации осуществляется администрацией муниципального образования «Тереньгульский район» в лице начальника управления строительства, архитектуры и дорожной деятельности Новиковой Светланы Витальевны и в соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Тереньгульский район» от 20.08.2013 № 509 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования «Тереньгульский район».

Приложение №1

к подпрограмме «Газификация населённых пунктов муниципального образования «Тереньгульское городское поселение»

на 2016-2018 годы»

Значения целевых индикаторов муниципальной подпрограммы «Газификация населённых пунктов муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» на 2016-2018 годы»

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество газифицированных населённых пунктов | Кол-во населённых пунктов | 0 | 1 | 2 |

Приложение № 2 к муниципальной подпрограмме «Газификация населённых пунктов муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» на 2016-2018 годы»

МЕТОДИКА

сбора исходной информации и расчёта целевых индикаторов

муниципальной подпрограмме «Газификация населённых пунктов муниципального образования муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» на 2016-2018 годы»

Целевые индикаторы  подпрограмма  «Газификация населённых пунктов муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» на 2016-2018 годы» (далее – муниципальная подпрограмма) определяются расчётным методом на основе данных государственного статистического наблюдения, данных муниципального образования, газораспределительных организаций с учётом документов, подтверждающих завершение работ, определённых мероприятиями государственной программы:

1. Протяжённость введённых в эксплуатацию газораспределительных сетей определяется на основе данных муниципального образования по   внутрипоселковым газопроводам, построенных и введённых в эксплуатацию в рамках реализации муниципальной программы, с представлением информации о наличии разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.

2. Количество газифицированных населённых пунктов.

Значение целевого индикатора определяется согласно данным территориального органа  Федеральной службы государственной статистики по Ульяновской области.

3. Доля  населённых пунктов, обеспеченных сетевым природным газом, в общем количестве населённых пунктов, подлежащих газификации.

Значение целевого индикатора  рассчитывается по формуле:

Кнп

Днп = ––––– x 100, где:

ОКнп

Днп – доля  населённых пунктов, обеспеченных сетевым природным газом (%);

Кнп – количество населённых пунктов, обеспеченных сетевым природным газом. Значение показателя определяется согласно данным территориального органа  Федеральной службы государственной статистики по Ульяновской области;

Окнп – количество населённых пунктов, имеющих техническую возможность газификации сетевым природным газом, на конец отчётного периода. Значение показателя определяется по данным мониторинга, проводимого управлением строительства, архитектуры и дорожной деятельности и отчётности управления по вопросам городского поселения за отчётный период.

Расчёт  целевого показателя производится один раз в год.

4. Уровень газификации природным газом территории Ульяновской области.

Значение целевого индикатора рассчитывается по формуле:

ГДК

УГ = ––––––, где:

ОДК

УГ – уровень газификации сетевым природным газом жилищного фонда, подлежащего газификации в Ульяновской области (%);

ГДК – количество индивидуальных жилых домов и квартир в многоэтажных домах, оборудованных газовыми плитами, подключёнными к сетевому газоснабжению в Ульяновской  области, на конец отчётного периода. Значение показателя определяется по данным мониторинга, проводимого управлением строительства, архитектуры и дорожной деятельности и отчётности управления по вопросам городского поселения;

ОДК – количество индивидуальных жилых домов и квартир в многоэтажных домах согласно данным территориального органа  Федеральной службы государственной статистики по Ульяновской области.

Расчёт целевого индикатора производится один раз в год.

Приложение № 3 к муниципальной подпрограмме «Газификация населённых пунктов муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» на 2016-2018 годы»

Перечень

объектов  газоснабжения муниципального образования «Тереньгульский район»,

предполагаемых для включения в подпрограмму «Газификация населённых пунктов муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» на 2016-2018 годы»

| № п/п | Наименование населённого пункта | Наименование мероприятия | Год реализации | Общий объём необходимых финансовых средств на ремонтные работы (тыс.руб.) | планируется привлечение межбюджетных трансфертов (при утверждении областного бюджета) (тыс.руб.) | Софинансирование из бюджета МО (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Назайкино | Проведение повторной государственной экспертизы ПСД внутрипоселкового газопровода низкого и среднего давления | 2016 | 250,0 |  | 250,0 |
| 2 | с. Назайкино | Строительство внутрипоселкового газопровода низкого и среднего давления | 2017 | 10 698,07 | 10 163,16 | 534,91 |
| 3 | с. Федькино | Выполнение проектно –изыскательских работ и проведение государственной экспертизы внутрипоселкового газопровода низкого и среднего давления | 2017 | 7 384,2 | 7 014,99 | 369,21 |
| 4 | с. Байдулино | Выполнение проектно –изыскательских работ и проведение государственной экспертизы внутрипоселкового газопровода низкого и среднего давления | 2017 | 6 825,9 | 6 484,6 | 341,3 |
| 5 | с. Федькино | Строительство внутрипоселкового газопровода низкого и среднего давления | 2018 | 13 999,43 | 13 299,55 | 699,88 |
| 6 | с. Байдулино | Строительство внутрипоселкового газопровода низкого и среднего давления | 2018 | 11 327,92 | 10 761,58 | 566,34 |
| Всего |  | 2016-2018 | 50 485,52 | 47 723,88 | 2761,64 |

| № п/п | Год реализации | Общий объём необходимых финансовых средств на ремонтные работы (тыс.руб.) | планируется привлечение межбюджетных трансфертов (при утверждении областного бюджета) (тыс.руб.) | Софинансирование из бюджета МО (тыс.руб.) | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2016 | 250,0 |  | 250,0 | 250,0 |
| 2 | 2017 | 24908,17 | 23662,75 | 1245,42 | 49816,34 |
| 3 | 2018 | 25327,35 | 24061,13 | 1266,22 | 50654,7 |
| Всего | 50485,52 | 47723,88 | 2761,64 | 100971,04 |

Приложение № 4 к муниципальной подпрограмме «Газификация населённых пунктов муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» на 2016-2018 годы»

Ожидаемый эффект от реализации муниципальной подпрограммы «Газификация населённых пунктов муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» на 2016-2018 годы»

| № п/п | Наименование показателя | Промежуточные значения показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | Итого: |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1. | Сокращение по поселению не газифицированных домовладений в населенных пунктов (%) | 0 | 6,7 | 49,9 | 56,6 |