АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН»

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.04.2017 г.						      	                                № 144

Экз. № ____

р.п. Тереньга

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Тереньгульский район» от 10.03.2016г. № 91

В целях реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы, утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 19.02.2014 № 51-П, создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, обеспечения сохранности и обновления существующего жилищного фонда, внедрения ресурсосберегающих и энергоэффективных технологий, Администрация муниципального образования «Тереньгульский район» п о с т а н о в л я е т:

1. В постановлении администрации муниципального образования «Тереньгульский район» от 10.03.2016 № 91 «Об утверждении на 2017 год краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Тереньгульское городское поселение» внести следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению, изложить в следующей редакции (Приложение № 1).

1.2. Дополнить приложением № 2 (Приложение № 2).

2. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в информационном бюллетене «Вестник района».

Глава администрации муниципального

образования «Тереньгульский район»				         В.М. Дергунов

0149

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 к постановлению администрации муниципального образования "Тереньгульский район" _______________2017г. № _____ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования "Тереньгульский район", на 2017 год |
| № п/п | № п/п | Адрес многоквартирного дома | Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, рублей | Планируемый срок завершения работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквар-тирном доме |
|  |  |  |  |  | в том числе по источникам финансирования* |  |
|  |  |  |  | всего | средства Государствен-ной корпорации - Фонда содействия реформирова-нию жилищно-коммунально-го хозяйства | средства областного бюджета Ульяновской области | средства бюджетов муниципа-льных образований | средства собственников помещений в многоквар-тирном доме |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальное образование "Тереньгульский район" |
| Муниципальное образование "Тереньгульское городское поселение" |
| 1 | 1 | р.п. Тереньга, ул. Комарова, 1 | Ремонт системы электроснабжения | 129 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 168,00 | IV квартал 2017 года |
|  |  |  | Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничной клетки | 128 134,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 134,65 | IV квартал 2017 года |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальному образованию: | 257 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 303,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 к постановлению администрации муниципального образования "Тереньгульский район" _______________2017г. № _____ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчёт стоимости работ и услуг по капитальному ремонту к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования "Тереньгульский район", на 2017 год |
| № п/п | № п/п | Адрес многоквартирного дома | Перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  | Предельная стоимость за ед.измерения (руб.) | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, рублей |
|  |  |  |  | Объём работ в соответствии с единицами измерения |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Единицы измерения |  | в том числе | Всего стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме |
|  |  |  |  |  |  |  | Строительно-монтажные работы (руб.) | Подготовка проектной документации (руб.) | Строительный надзор (руб.) | Экспертиза сметной документации (руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальное образование "Тереньгульский район" |
| Муниципальное образование "Тереньгульское городское поселение" |
| 1 | 1 | р.п. Тереньга, ул. Комарова, 1 | Ремонт системы электроснабжения | 80 | м.п. | 1500 | 120 000,00 | 6 000,00 | 2 568,00 | 600 | 129 168 |
|  |  |  | Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничной клетки | 396,8 | кв.м | 300 | 119 040,00 | 5952 | 2 547,45 | 595,2 | 128 134,65 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальному образованию: |  |  |  | 239 040,00 | 11 952,00 | 5 115,45 | 1 195,20 | 257 303,00 |