СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН»

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

| 30.01. 2019 г. | № | 6/35 |
| --- | --- | --- |
| Экз. № _______ р.п. Тереньга |
| Об утверждении Порядка проведения контрольно-геодезической съемки и передача исполнительной документации в уполномоченный орган местного самоуправления |

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации          от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства» Совет депутатов муниципального образования «Тереньгульский район» р е ш и л:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения контрольно-геодезической съемки и передача исполнительной документации в уполномоченный орган  местного самоуправления .

2.  Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в информационном бюллетене «Вестник района».

Глава муниципального образования

«Тереньгульский район»			                                        П.А.Иванов

Приложение

к решению совета депутатов

муниципального образования

«Тереньгульский район»

от ____________№ _____

ПОРЯДОК

проведения контрольно-геодезической съемки и передачи исполнительной документации в администрацию муниципального образования «Тереньгульский район»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок проведения контрольно-геодезической съемки и передачи исполнительной документации в Администрацию муниципального образования «Тереньгульский район»  (далее – Порядок) устанавливает требования  к  выполнению контрольно-геодезической съемки (далее - исполнительных топографо-геодезических съемок), контроля их качества и передачи  исполнительной документации в Администрацию муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области.

1.2. Настоящий Порядок устанавливает требования к проведению контрольной геодезической съёмки на территории муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области и обязателен  для  всех застройщиков    и организаций, выполняющих геодезические работы    на территории   муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области.

1.3. Работы по проведению контрольно - геодезической съемки                и передача такой исполнительной документации в Администрацию муниципального образования «Тереньгульский район» необходимы в случаях завершения строительства объекта капитального строительства, сетей инженерно-технического обеспечения.

2. Понятия и определения, используемые в Порядке

2.1. Контрольно-геодезическая съёмка – система инструментальных работ и мероприятий по контролю построенного объекта, сетей инженерно-технического обеспечения, с помощью которых определяется достоверность выполненных работ, соответствие планового и высотного  положения построенной инженерной сети ее отражению на исполнительной документации.

2.2. Исполнительная документация – документация, оформляемая            в процессе строительства и фиксирующая процесс производства работ,             по результатам которых обеспечивается картографическое отображение построенных объектов.

2.3. Состав исполнительной документации:

- исполнительные  чертежи,  отражающие  тип,  конструкцию                    и фактическое  плановое  и  высотное  местоположение вновь построенных зданий, сооружений,  проложенных инженерных сетей и сооружений на них;

- исполнительные схемы, отражающие плановое и высотное положение элементов  и  частей  здания  (сооружения)  в местной системе координат и Балтийской системе высот 1977 года.

Утвержден Комиссией Главного управления геодезии и картографии при Совете Министров СССР 09.02.1989 №2121.

3. Общие требования к производству работ

и оформлению исполнительной съёмки

3.1. Контрольно-геодезическая съёмка объектов выполняется юридическими и физическими лицами, имеющими членство                                в саморегулируемой организации (СРО) и имеющими допуск к данному виду деятельности.

3.2. На  территории муниципального образования  «Тереньгульский район»» Ульяновской области приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов     производится   при  условии  сдачи  заказчиками (застройщиками)   в администрацию муниципального образования «Тереньгульский район»  результатов инженерных изысканий для строительства, исполнительной документации геодезической съемки, а  также  выполнения за счет средств заказчиков (застройщиков)  работ по внесению изменений и дополнений на топографический план муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области масштаба 1:500  в границах работ объекта строительства.

3.3. Исполнительная документация должна выполняться                             в соответствии с требованиями нормативно-технической документации:

# 3.3.1. Свод правил СП 11-104-97 Инженерно-геологические изыскания                               для строительства. Часть I. Общие правила производства работ»;

3.3.2. ГКИНП (ОНТА) 02-262-02 «Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемки ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем  ГЛОНАСС и GPS», ЦНИИГАиК.-М. «Недра» 2002;

3.3.3. «Инструкция о порядке контроля  и приемке геодезических, топографических и картографических работ»,  1999 г.; ГКИНП (ГНТА)-17-004-99. Утверждена приказом Федеральной службы геодезии и картографии России от 29.06.1999 №86-пр.

3.3.4. «Правила по технике безопасности на топографо - геодезических работах; ПТБ-88;

3.3.5. «Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500», М. «Недра» 1989 г.;

3.4. Основные  элементы  и технические характеристики инженерных коммуникаций,  подлежащих  фиксации  при  выполнении  исполнительной съемки:

- центры люков колодцев и камер;

- контуры камер;

-  углы  поворота инженерных коммуникаций, главные точки кривых (начало,  середина  и  конец)  при  плавных поворотах в плане, точки изломов и изгибов по высоте;

-  центры мест переходов из подземного положения в наземное;

-  точки   пересечения   оси   основной  коммуникации  с  осью присоединения или отвода;

-  створные   точки   оси  (верх  прокладки)  через  50  метров                          на прямолинейных участках;

-  точки пересечения осей вводов и выпусков с наружными гранями зданий и сооружений;

- оси  пересекающих или идущих параллельно снимаемой прокладке подземных сетей, вскрытых траншеями;

- поворотные и переломные точки на осях футляров;

- диаметр и материал труб места их  изменения.

3.5.  По каждому отдельному виду инженерных коммуникаций съемке и определению подлежат:

-  по  водопроводам  и  трубопроводам специального технического назначения: пожарные гидранты, задвижки, вантузы, аварийные выпуски, водозаборные  колонки,  диаметры и материалы труб, заглушки, размеры колодцев и камер;

- по канализации (самотечной и напорной) и водостоку: аварийные выпуски,  оголовки  выпусков водостока, дождеприемники, ливнеспуски, очистные  сооружения на водостоках, упоры на углах поворота напорной канализации,    габариты    зданий   станций  перекачки,   насосных   станций,

материалы и диаметры труб;

- по подземным дренажам: тип дренажа (канава, лоток, трубчатые дрены  и  т.д.), материалы и поперечное сечение траншей для закрытия дрен, материал и форма поперечного сечения галерейных дрен, материал  и  диаметр  всасывающей и обсадной труб трубчатого колодца, материал фильтра, поперечное сечение и материал глухого коллектора;

- по тепловым сетям: компенсаторы, задвижки, неподвижные опоры, надземные  павильоны над камерами, габариты зданий ЦТП, ТБ, диаметры труб.   Тип   прокладки   (канальная,   бесканальная),   тип  канала (проходной,   полупроходной,   непроходной),   а  также  все  данные сопутствующего  дренажа  сети с выпусками в канализацию и все прочие инженерные коммуникации, находящиеся в канале;

-  по  газопроводам: коверы, регуляторы давления, задвижки и их тип,  контрольные  трубки,  заглушки,  габариты  ГРС,  ГРП, габариты колодцев    и др., диаметры и материалы труб, давление газа;

- по электрокабелям высокого напряжения: линейные и тройниковые муфты,  петли  запасов  кабеля,  переводы,  места выходов на опоры и стены   зданий,  трансформаторные  подстанции,  сечение  блоков  или каналов       по внешним габаритам в канализации, габариты зданий РП, ТП, тяговых  подстанций,  их  собственные  номера,  напряжение,  марки и направление     и типы кабелей;

- по  электрокабелям  низкого напряжения: выходы из ТП, муфты, выходы на здания и опоры, марка и петли запаса кабеля, переводы;

-   по   сооружениям   электрозащиты  от  коррозии:  контактные устройства,    анодные   заземлители,   электрозащитные   установки, электрические перемычки, защитные заземления и дренажные кабели;

-  по  телефонной  канализации:  общее  число каналов на каждом пролете,  размеры нестандартных колодцев и камер, развертки колодцев        и сечения каналов блока, места выходов кабелей на здания, телефонные распределительные шкафы; тип камер (ккс-1, ккс-2, и т.д.);

-  по  кабелям  связи:  телефонные  шкафы,  колодцы и кабельные ящики, муфты, марка, емкость и ведомственная принадлежность кабеля.

3.6. Сооружения  на  прокладываемых  инженерных сетях подлежат планово-высотной привязке.

3.7. Исполнительная   и   контрольно-исполнительная   съемка планового  и высотного положения подземных инженерных сетей, а также строящихся  на  них  сооружениях  выполняется  до  засыпки траншей  и котлованов.

3.8. Не   допускается   составление  исполнительных  чертежей инженерных  сетей  с  привязкой  к  зданиям  (сооружениям)  и другим объектам  местности.

3.9. На  исполнительных  чертежах  инженерных сетей должны отражаться участки не действующих сетей с указанием места отключения.

4. Перечень документов, которые заявитель должен предоставить

в уполномоченный орган местного самоуправления, приемка и хранение документации

4.1. По   результатам контрольно-геодезических работ заявителем сдается в Администрацию муниципального образования «Тереньгульский район» исполнительная документация:

- чертежи,  отражающие  тип,  конструкцию  и фактическое  плановое      и  высотное  местоположение вновь построенных зданий, сооружений,  проложенных инженерных сетей и сооружений на них;

- исполнительные схемы, отражающие плановое и высотное положение элементов  и  частей  здания  (сооружения)  в местной системе координат          и Балтийской системе высот 1977 года.

4.2. По  результатам контрольно-геодезических работ  исполнительная  документация  оформляется  на  бумажном (калька, пластик)  носителе                   и  в  виде цифровой  модели (dxf 3d- съемка;  gds- планово- высотное обоснование).

4.3. Размеры чертежей  должны соответствовать межгосударственному стандарту ГОСТ 2.301-68 «Единая система конструкторской документации. Форматы». При необходимости получения больших форматов документация может состоять из несколько последовательно расположенных листов, на которых отображена линия сводки.

4.4. Исполнительная документация заверяется лицом – производителем работ  с производством записи, удостоверяющей отсутствие фактических  отклонений проложенных сетей от проекта, либо заверяющей список  допущенных  от  проекта отклонений с указанием даты и номера документа,  их  согласований  разработчиками проектной документации.

4.5.  Исполнительная документация передаётся для согласования                 в Администрацию муниципального образования «Тереньгульский район» на основании заявления на имя Главы администрации муниципального образования «Тереньгульский район» в 1 экземпляре.

Процедура согласования исполнительной документации осуществляется без взимания платы.

Срок рассмотрения вопроса о согласовании исполнительной документации со дня подачи заявления с пакетом документов не может превышать 10 рабочих дней.

4.6. К указанному заявлению прилагаются материалы,  предусмотренные пунктом 4.1 настоящего Порядка.

4.7. Основания для отказа в принятии заявления о согласовании исполнительной документации отсутствуют.

4.8. Заявление регистрируется не позднее одного дня с момента обращения лица - производителя работ и передается на визирование Главе администрации  в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня поступления заявления.

4.9. После   визирования  заявление  с пакетом документов, предусмотренных  пунктом 4.1 настоящего Порядка, передается непосредственно специалисту, ответственному за согласование исполнительной документации.

4.10.   Контроль  качества  исполнительной  съемки   в процессе  приемки и согласования исполнительной документации проводится не позднее пяти рабочих дней, со дня передачи специалисту.

4.11. Основаниями для отказа в согласовании исполнительной документации являются:

обращение с заявлением ненадлежащего лица;

несоответствие представленных документов по форме, содержанию или комплектности требованиям пункта 4.1 Порядка.

В этом случае исполнительные чертежи отклоняются от приемки,            о чём письменно уведомляется лицо - производитель работ в срок, установленный пунктом 4.5 настоящего Порядка.

В случае отклонения от согласования исполнительной документации заказчик (застройщик) за счет собственных средств обязан заказать выполнение контрольно-исполнительной съемки и вновь обратиться                                        в Администрацию муниципального образования «Тереньгульский район» для согласования исполнительной документации.

4.12. В случае согласования исполнительной документации лицо - производитель работ письменно уведомляется об этом в срок, установленный пунктом 4.5 настоящего Порядка.

4.13. Основания для приостановления проведения процедуры согласования исполнительной документации отсутствуют.

4.14. Документом, удостоверяющим соответствие фактического планового и  высотного  положения элементов и частей  строящихся зданий (сооружений) и  проложенных  инженерных сетей утвержденному проекту  для  представления  заказчиком (застройщиком) предприятиям, осуществляющим  эксплуатацию  городских  инженерных  сетей, является штамп  согласования  с  подписью  ответственного  должностного  лица.

4.15. Лицо – производитель работ в случае согласования исполнительной документации обязан в течение пяти дней когда ему стало известно о согласовании исполнительной документации нанести исполнительную съемку на топографо-геодезические архивные данные  (дежурные планы) в уполномоченном органе в местной системе координат    и Балтийской системе высот 1977 года и в  виде цифровой  модели              (dxf 3d- съемка; gds-планово-высотное обоснование).

4.16.   При   регистрации  принятых   исполнительных   чертежей проложенных  инженерных  сетей в дежурных планах отмечаются следующие данные:

- наименование заказчика исполнительной съемки;

- наименование    предприятия,    выполнившего   работы                          по исполнительной съемке;

- фамилия, инициалы исполнителя (исполнителей) и ответственного должностного лица предприятия, выполнившего работы по исполнительной съемке;

- количество принятых листов исполнительных чертежей;

-  дата нанесения данных исполнительной съемки на дежурный план.