Перечень объектов,

включенных в мероприятия регионального проекта «Пятилетка благоустройства», на территории МО «Тереньгульский район»

| № п/п | Муниципальное образование | Населенный пункт | Место нахождения | Мероприятия, тыс.руб. | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тереньгульское городское поселение | Р.п.Тереньга | Парк усадьбы Перси-Френч | 1. Установка детской игровой площадки 160,0 тыс.руб. | 2 кв. 2015 г. | Управление по вопросам городского поселения |
|  |  |  |  | 2. Установка скамьи примирения (выполнено) 50,0 | 3 кв. 2015 г. | Управление по вопросам городского поселения |
|  |  |  |  | 3. Установка скамеек (выполнено) 20,0 | 2-3 кв.2015 г. | Управление по вопросам городского поселения |
|  |  |  |  | 4. Ремонт фонтана (выполнено) | 3 кв.2015 г. | Управление по вопросам городского поселения |
|  |  |  |  | 5. Установка наружной подсветки здания 10,0 | 2-3 кв.2015 г. | Управление по вопросам городского поселения |
|  |  |  |  | 6. Восстановление уличного освещения (выполнено частично) 60,0 | 2016 г. | Управление по вопросам городского поселения |
|  |  |  |  | 7. Ремонт асфальтного покрытия дорожек 500,0 | 2017 г. | Управление по вопросам городского поселения |
|  |  |  |  | 8. Замена бордюрного камня 200,0 | 2017 г. | Управление по вопросам городского поселения |
|  |  |  |  | 9.Ремонт фасада здания 40,0 | 2018 г. – 2019 г. | Управление по вопросам городского поселения |
|  |  |  |  | 10. Установка беседки 50,0 | 2020 г. | Управление по вопросам городского поселения |
| 2 | Тереньгульское городское поселение | Р.п.Тереньга | Сквер погибших красногвардейцев | 1. Посадка деревьев | 2 кв. 2015 г. | Управление по вопросам городского поселения |
|  |  |  |  | 2. Замена ограждения и устройство ворот 100,0 | 2016 г. | Управление по вопросам городского поселения |
|  |  |  |  | 3. Устройство дорожки с твердым покрытием 150,0 | 2017 г. | Управление по вопросам городского поселения |
|  |  |  |  | 4. Реконструкция памятников 80,0 | 2018 г. | Управление по вопросам городского поселения |
|  |  |  |  | 5. Разбивка цветников и газонов 10,0 | 2019 г. | Управление по вопросам городского поселения |
| 3. | Тереньгульское городское поселение | с.Языково | Территория памятника | 1. Капитальный ремонт памятника 80,0 | 2016 г. | Управление по вопросам городского поселения |
|  |  |  |  | 2. Восстановление ограждения и ворот 150,0 | 2017 г. | Управление по вопросам городского поселения |
|  |  |  |  | 3. Устройство дорожки с твердым покрытием 100,0 | 2018 г. | Управление по вопросам городского поселения |
|  |  |  |  | 4. разбивка цветников 10,0 | 2019 г. | Управление по вопросам городского поселения |
|  |  |  |  | 5. Посадка деревьев 340,0 | 2020 г. | Управление по вопросам городского поселения |
| 4. | Тереньгульское городское поселение | с.Тумкино | Парк ул.Центральная | 1. Устройство ограждения 300,0 | 2016-2017 г. | Управление по вопросам городского поселения |
|  |  |  |  | 2. Установка детской игровой площадки 180,0 | 2016 г. | Управление по вопросам городского поселения |
|  |  |  |  | 3. Установка скамеек, урн, МАФ 50,0 | 2017 г. | Управление по вопросам городского поселения |
|  |  |  |  | 4. Разбивка газонов, цветников 10,0 | 2018 г. | Управление по вопросам городского поселения |
|  |  |  |  | 5. Посадка деревьев | 2019 г. | Управление по вопросам городского поселения |
| 5. | Красноборское сельское поселение | с.Красноборск | «Народный парк» | 1. Устройство ограждения 300,0 | 2016г. | Глава администрации МО «Красноборское сельское поселение» |
|  |  |  |  | 2. Установка спортивной площадки 180,0 | 2016 г. | Глава администрации МО «Красноборское сельское поселение» |
|  |  |  |  | 3. Установка скамеек, урн, МАФ 50,0 | 2017 г. | Глава администрации МО «Красноборское сельское поселение» |
|  |  |  |  | 4. Разбивка газонов, цветников 10,0 | 2018 г. | Глава администрации МО «Красноборское сельское поселение» |
|  |  |  |  | 5. Посадка деревьев | 2019 г. | Глава администрации МО «Красноборское сельское поселение» |
| 6. | Красноборское сельское поселение | с.Красноборск | Территория памятников | 1. Восстановление ограждения 300,0 | 2016г. | Глава администрации МО «Красноборское сельское поселение» |
|  |  |  |  | 2. капитальный ремонт памятника павшим участникам ВОВ 80,0 | 2016 г. | Глава администрации МО «Красноборское сельское поселение» |
|  |  |  |  | 3. Установка скамеек, урн, МАФ 50,0 | 2017 г. | Глава администрации МО «Красноборское сельское поселение» |
|  |  |  |  | 4. Разбивка газонов, цветников 10,0 | 2018 г. | Глава администрации МО «Красноборское сельское поселение» |
|  |  |  |  | 5. Капитальный ремонт памятника В.И.Ленину 10,0 | 2019 г. | Глава администрации МО «Красноборское сельское поселение» |
| 7. | Красноборское сельское поселение | с.Красноборск | Территория комплексной жилой застройки ул.Школьная | 1. Строительство стадиона | 2017 г. | Глава администрации МО «Красноборское сельское поселение», ООО «Росбекон» |
|  | Внебюджетные средства ООО «РОС-Бекон» |  |  | 2. установка спортивной площадки ГТО | 2016 г. | Глава администрации МО «Красноборское сельское поселение», ООО «Росбекон» |
|  |  |  |  | 3. Установка хоккейной коробки | 2018 г. | Глава администрации МО «Красноборское сельское поселение», ООО «Росбекон» |
| 8. | Красноборское сельское поселение | с.Зеленец | Территория памятников | 1. Восстановление ограждения и ворот 300,0 | 2016г. | Глава администрации МО «Красноборское сельское поселение» |
|  |  |  |  | 2. капитальный ремонт памятника павшим участникам ВОВ 80,0 | 2016 г. | Глава администрации МО «Красноборское сельское поселение» |
|  |  |  |  | 3. Установка скамеек, урн, МАФ 50,0 | 2017 г. | Глава администрации МО «Красноборское сельское поселение» |
|  |  |  |  | 4. Разбивка газонов, цветников 10,0 | 2018 г. | Глава администрации МО «Красноборское сельское поселение» |
|  |  |  |  | 5. Ремонт фасада здания СДК 500,0 | 2019-2020 г | Глава администрации МО «Красноборское сельское поселение» |
| 9. | Подкуровское сельское поселение | с.Подкуровка | Территория церкви | 1. Посадка деревьев и кустарника | 2015 г. | Глава администрации МО «Подкуровское сельское поселение» |
|  |  |  |  | 2. Устройство асфальтной дорожки 300,0 | 2016 г. | Глава администрации МО «Подкуровское сельское поселение» |
|  |  |  |  | 3. Устройство ограждения и ворот 300,0 | 2017 г. | Глава администрации МО «Подкуровское сельское поселение» |
|  |  |  |  | 4. Установка скамеек 10,0 | 2018 г. | Глава администрации МО «Подкуровское сельское поселение» |
|  |  |  |  | 5. Разбивка цветников и газонов 10,0 | 2019 г. | Глава администрации МО «Подкуровское сельское поселение» |
| 10. | Подкуровское сельское поселение | с.Солдатская Ташла | Территория СДК | 1. Восстановление асфальтного покрытия 300,0 | 2016 г. | Глава администрации МО «Подкуровское сельское поселение» |
|  |  |  |  | 2. Разбивка цветников, посадка деревьев 10,0 | 2016 г. | Глава администрации МО «Подкуровское сельское поселение» |
|  |  |  |  | 3. Устройство ограждения и ворот 150,0 | 2017 г. | Глава администрации МО «Подкуровское сельское поселение» |
|  |  |  |  | 4. Установка детской игровой площадки 180,0 | 2018 г. | Глава администрации МО «Подкуровское сельское поселение» |
|  |  |  |  | 5. Установка спортивной площадки 180,0 | 2019 г. | Глава администрации МО «Подкуровское сельское поселение» |
| 11. | Ясашноташлинское сельское поселение | с.Ясашная Ташла | Территория МКД ул.Ленина | 1. Восстановление асфальтного покрытия придомовой территории 500,0 | 2016-2019 г. | Глава администрации МО «Ясашноташлинское сельское поселение» |
|  |  |  |  | 2. Устройство контейнерной площадки 50,0 | 2016 г. | Глава администрации МО «Ясашноташлинское сельское поселение» |
|  |  |  |  | 3. Установка детской игровой площадки 180,0 | 2017 г. | Глава администрации МО «Ясашноташлинское сельское поселение» |
|  |  |  |  | 4.Установка МАФ 50,0 | 2018 г. | Глава администрации МО «Ясашноташлинское сельское поселение» |
| 12. | Ясашноташлинское сельское поселение | с.Ясашная Ташла | Территория СДК ул.Ленина | 1. Установка ограждения 100,0 | 2016 г. | Глава администрации МО «Ясашноташлинское сельское поселение» |
|  |  |  |  | 2. Разбивка цветников, посадка деревьев 10,0 | 2016 г. | Глава администрации МО «Ясашноташлинское сельское поселение» |
|  |  |  |  | 3. Устройство дорожки с твердым покрытием 150,0 | 2017 г. | Глава администрации МО «Ясашноташлинское сельское поселение» |
|  |  |  |  | 4.Установка МАФ 50,0 | 2018 г. | Глава администрации МО «Ясашноташлинское сельское поселение» |
| 13. | Михайловское сельское поселение | с.Гавриловка | Территория МКД ул.Данилова | 1. Восстановление асфальтного покрытия придомовой территории 300,0 | 2016-2019 г. | Глава администрации МО «Михайловское сельское поселение» |
|  |  |  |  | 2. Устройство контейнерной площадки 50,0 | 2016 г. | Глава администрации МО «Михайловское сельское поселение» |
|  |  |  |  | 3. Установка детской игровой площадки 180,0 | 2017 г. | Глава администрации МО «Михайловское сельское поселение» |
|  |  |  |  | 4.Установка МАФ 50,0 | 2017 г. | Глава администрации МО «Михайловское сельское поселение» |
|  |  |  |  | 5. Озеленение территории | 2018 г. | Глава администрации МО «Михайловское сельское поселение» |
|  |  |  |  | 6. Устройство ограждения 50,0 | 2019 г. | Глава администрации МО «Михайловское сельское поселение» |
| 14. | Михайловское сельское поселение | с.Елшанка | Территория СДК | 1. Установка детской площадки 180,0 | 2016 г. | Глава администрации МО «Михайловское сельское поселение» |
|  |  |  |  | 2. Устройство дорожек с твердым покрытием 300,0 | 2017 г. | Глава администрации МО «Михайловское сельское поселение» |
|  |  |  |  | 3. Озеленение | 2017 г. | Глава администрации МО «Михайловское сельское поселение» |
|  |  |  |  | 4. Ремонт фасада СДК 10,0 | 2018-2019 г. | Глава администрации МО «Михайловское сельское поселение» |
|  |  |  |  | 5. Установка МАФ 50,0 | 2020 г. | Глава администрации МО «Михайловское сельское поселение» |
| 15. | Белогорское сельское поселение | с.Белогорское | Территория школы | 1. Установка детской площадки 180,0 | 2016 г. | Глава администрации МО «Белогорское сельское поселение» |
|  |  |  |  | 2. Устройство дорожек с твердым покрытием 300,0 | 2017 г. | Глава администрации МО «Белогорское сельское поселение» |
|  |  |  |  | 3. Озеленение | 2017 г. | Глава администрации МО «Белогорское сельское поселение» |
|  |  |  |  | 4. Ремонт фасада школы 10,0 | 2018-2019 г. | Глава администрации МО «Белогорское сельское поселение» |
|  |  |  |  | 5. Установка МАФ 50,0 | 2020 г. | Глава администрации МО «Белогорское сельское поселение» |
| 16. | Белогорское сельское поселение | с.Большая Борла | Территория памятника | 1. Устройство спортивной площадки 180,0 | 2016 г. | Глава администрации МО «Белогорское сельское поселение» |
|  |  |  |  | 2. Установка ограждения 100,0 | 2017 г. | Глава администрации МО «Белогорское сельское поселение» |
|  |  |  |  | 3. Озеленение | 2017 г. | Глава администрации МО «Белогорское сельское поселение» |
|  |  |  |  | 4. Устройство трибун 60,0 | 2018-2019 г. | Глава администрации МО «Белогорское сельское поселение» |
|  |  |  |  | 5. Капитальный ремонт памятника 80,0 | 2020 г. | Глава администрации МО «Белогорское сельское поселение» |
| 17. | Белогорское сельское поселение | с.Сосновка | Территория памятника | 1. Установка детской игровой 180,0площадки | 2016 г. | Глава администрации МО «Белогорское сельское поселение» |
|  |  |  |  | 2. Установка ограждения 100,0 | 2017 г. | Глава администрации МО «Белогорское сельское поселение» |
|  |  |  |  | 3. Озеленение | 2017 г. | Глава администрации МО «Белогорское сельское поселение» |
|  |  |  |  | 4. Установка МАФ 50,0 | 2018 г. | Глава администрации МО «Белогорское сельское поселение» |
|  |  |  |  | 5. Капитальный ремонт памятника 80,0 | 2019 г. | Глава администрации МО «Белогорское сельское поселение» |