**ПАЛАТА СПРАВЕДЛИВОСТИ И ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН»**

**ПРОТОКОЛ**

20 января 2017 г. № 1

р.п. Тереньга

**заседания**

**Палаты справедливости и общественного контроля муниципального образования «Тереньгульский район»**

**Председательствующий** — Широбокова Н.М.

**Присутствовали:** Никулин Ю.В., Навознова Н.Н., Афанасьева А.М., Конгро А.Э., Власова Т.А., Мартынова С.А., Ишуткина Р.К., Резчикова Е.В., Карпова Т.Н., Сонина Т.В., Пиякин В.П.

**Приглашенные:** Новикова С.В., Галашина М.В.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об итогах организации в 2016 году в Тереньгульском районе строительства, ремонта и содержания дорог.

**Докладывает:** Новикова С.В. – начальник Управления строительства, архитектуры и дорожной деятельности.

В ходе обсуждения информации о проделанной в 2016 году работе отмечено, что в истекшем году на территории района проведена определенная работа по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

В рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области на 2015-2019 годы» в 2016 году работы проводились во всех поселениях: было заключено 14 контрактов на сумму 8046,18 тыс. рублей (подлежало 15 объектов: по одному объекту аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок).

Общий объем намеченных работ составил более 22000 кв.м.

Палата справедливости и общественного контроля, совместно с органами местного самоуправления постоянно осуществляет контроль за ходом строительных и ремонтных работ автомобильных дорог, а также за их содержанием в различные периоды года, за территориями поселений были закреплены члены Палаты.

Результатом систематического контроля за ходом намеченных работ явился факт оплаты только на сумму 5406,46 тыс. руб. (из запланированной суммы по контрактам 8046,18 тыс. руб.). По 4 контрактам принято решение о расторжении контракта в одностороннем порядке из – за некачественного выполнения работ.

Неблагоприятно сказывается на качестве, сроках выполнения работ поздние сроки объявления закупок в дорожной сфере.

Имеет место отсутствие механизма объективного планирования ремонта и строительства автомобильных дорог в муниципальных образованиях: не проводятся предварительные публичные слушания о выборе участков дорог, которые требуют в первую очередь ремонта или строительств. Иногда это приводит к конфликтным ситуациям между населением и властью. На постоянном контроле в Палате справедливости и общественного контроля находятся вопросы, касающиеся состояния маршрутов движения школьных автобусов. Члены Палаты приняли участие в проведении мониторинга по вопросу безопасности и комфортности при осуществлении пассажироперевозок.

Заслушав и обсудив информацию об итогах организации в 2016 году общественного контроля за ходом строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог, Палата справедливости и общественного контроля решила:

1. Работу по организации строительства, ремонта и содержания дорог в 2016 году в МО «Тереньгульский район» признать удовлетворительной.
2. Продолжить практику общественного контроля в сфере дорожного хозяйства, направить предложения о закреплении членов Палаты в составе рабочей группы по контролю за качеством дорог.
3. В зимний период 2016-2017 гг. особое внимание уделить содержанию дорог, придомовых территорий, остановок общественного транспорта.

Председатель Палаты справедливости и

общественного контроля МО

«Тереньгульский район» Н.М. Широбокова

